| АДМИНИСТРАЦИЯ ХВАЛЫНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СПАССКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПРИМОРСКОГО КРАЯ |  |  |
| --- | --- | --- |
| ПОСТАНОВЛЕНИЕ |  |  |
| 04 апреля 2025 года | с. Лётно-Хвалынское | № 21 |
| Об утверждении плана мероприятий по содержанию и ремонту автомобильных дорог Хвалынского сельского поселения на 2025 год |  |  |

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», на основании Соглашения № 13 от 16.12.2024г. «О передаче осуществления части полномочий администрацией Спасского муниципального района администрации Хвалынского сельского поселения по решению вопросов местного значения в границах поселения»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить план мероприятий по содержанию и ремонту автомобильных дорог местного значения, в целях обеспечения безопасности дорожного движения в муниципальном образовании Хвалынское сельское поселение на 2025 год согласно приложению.

2. Обнародовать настоящее постановление путем размещения его на официальном сайте администрации Спасского муниципального района в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Хвалынского сельского поселения                                          С.С.Александрова

Приложение

к постановлению администрации

Хвалынского сельского поселения

от  04.04.2025г. №  21

| № п/п | Адрес | Необходимые мероприятия | Планируемые сроки выполнения мероприятий (месяц) 2025 год |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | с. Анненка | Обследовать автомобильную дорогу ул. Партизанская | август- ноябрь |
|  |  | Восстановить проезд на повороте ул. Гагарина в районе дома № 3 | май -июнь |
| 2 | с. Константиновка | Обследовать кювет ул. Центральная | апрель-июнь |
| 3 | с. Буссевка | Монтаж трубы под дорогой на перекрестке ул. Советская- ул. Трудовая (10 метров диаметром не менее 60 см) | апрель-сентябрь |
|  |  | Нарезать кювет, монтаж трубы, подсыпать участок дороги ул. Светлая от дома 24 до дома 28 | апрель-октябрь |
|  |  | Восстановить (укрепить) край трубы по ул. Борисова 18 (промыта после тайфуна) | апрель |
|  |  | Нарезать кювет, подсыпать дорогу ул. Борисова от кладбища до трассы | июнь-сентябрь |
|  |  | Нарезать кювет, подсыпать дорогу ул. Советская от краевой автомобильной дороги в строну дома 15а | май- октябрь |
|  |  | Нарезать кювет, подсыпать дорожное полотно, ремонт трубчатого переезда пер. Пионерский от ул. Советская до водонапорной башни | июль-октябрь |
|  |  | Подсыпать дорожное полотно пер. Школьный, пер. Совхозный, пер. Строительный | июль - октябрь |
|  |  | Подсыпать дорожное полотно по ул. Борисова 7-25 | июнь-октябрь |
|  |  | Очистка кювета по ул. Деркача от д. 1 до д. 14 | апрель-июль |
| 4 | с. Татьяновка | Подсыпать дорогу пер. Школьный (план 2023г) | апрель-июнь |
|  |  | Ремонт проезда по ул. Партизанская в районе 12-14 | апрель-июнь |
|  |  | Ямочный ремонт дороги по ул. Партизанской | июнь |
| 5 | с. Нововладимировка | Выправить кювет по ул. Садовая (перелив воды с ул. Молодежная через трассу по переулку на ул. Садовая) | июль-август |
|  |  | Подсыпать дорогу по ул. Пионерская до 51 | июль-август |
|  |  | Подсыпать дорогу по ул. Молодежная в районе д. 2 | июнь-август |
| 6 | с. Нахимовка | Нарезать кювет по ул. Садовая в районе дома 14-18, восстановление профиля дорожного полотна с добавлением материалов | май-июнь |
|  |  | Ремонт проезда по ул. Тихая | апрель |
| 7 | с. Хвалынка | Обследовать кювет по ул.Ленинская 61-67 (зарос травой, во время ливневых дождей идет подтопление) | апрель-май |
|  |  | Демонтаж (монтаж) трубы по ул. Кооперативная на выезде из села | июль-август |
|  |  | Нарезать кювет, подсыпать дорожное полотно по ул. Партизанская | апрель-август |
|  |  | Восстановить кювет по ул. Советская 13 -29, укладка трубы | апрель- июнь |
|  |  | Очистить кювет, монтаж(демонтаж) трубчатого переезда ул. Советская в районе дома 44 | июль-август |
|  |  | Подсыпать дорогу по переулку (в районе кладбища) от ул. Колхозная до ул. Партизанская | апрель-август |
| 8 | с. Зеленовка | Обследовать автомобильные дороги по ул. Новая, ул. Садовая (труба) | май - июнь |
|  |  | Подсыпать участок дороги по ул. Озерная от ул. Родниковая до ул. Садовая | июль-октябрь |
|  |  | Обустройство кювета по ул. Садовая 8 | июль-октябрь |
| 9 | с. Славинка | Ямочный ремонт автомобильной дороги переулок Тихий | май-июль |
|  |  | Отсыпать дорожное полотно по улице Центральной от 39 | май-июль |
|  |  | Подсыпать дорожное полотно по улице Луговой | май-июль |
|  |  | Ямочный ремонт по улице Преображенская | апрель |
|  |  | Частичная нарезка кювета по ул. Партизанская | апрель-июнь |
|  |  | Частичная подсыпка дорожного полотна по ул. Партизанская | май-июль |
|  |  | Обустройство кюветов по ул. Преображенская | август-октябрь |
| 10 | с.Лётно-Хвалынское | Ямочный ремонт по ул. Первомайская (грунтовое покрытие ) | апрель |
|  |  | Подсыпать съезд с ул. Первомайская к детскому саду «Лучик» | апрель |