**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**СПАССКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА**

**ПРИМОРСКОГО КРАЯ**

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

06 октября 2021 года г. Спасск – Дальний № 962-па

**О внесении изменений в муниципальную программу «Энергоэффективность, развитие системы газоснабжения на территории Спасского муниципального района на 2015-2023 г.г.», утвержденную постановлением администрации Спасского муниципального района от 16 сентября 2014 года № 989-па**

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», на основании Устава Спасского муниципального района, администрация Спасского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в муниципальную программу «Энергоэффективность, развитие системы газоснабжения на территории Спасского муниципального района на 2015-2023 г.г.» следующие изменения:

1.1. цифру 2023 заменить на цифру 2024

1.1. «Паспорт Программы», п. 3 «Целевые индикаторы и показатели муниципальной Программы», п.4 «Перечень мероприятий и работ по реализации Программы», п.6. «Ресурсное обеспечение реализации Программы Спасского муниципального района за счет средств районного бюджета», п.7 «Информация о ресурсном обеспечении муниципальной Программы Спасского муниципального района за счет средств районного бюджета и прогноза оценки привлекаемых на реализацию ее целей средств Федерального, краевого бюджета, иных внебюджетных источников, бюджетов сельских поселений Спасского муниципального района в случае участия Спасского муниципального района в реализации программ сельских поселений» изложить в редакции приложений №№ 1, 2, 3, 4, 5 к настоящему постановлению.

2. Внести в Подпрограмму «Газоснабжение Спасского муниципального района на период 2015-2023 годы» муниципальной программы «Энергоэффективность, развитие системы газоснабжения на территории Спасского муниципального района на 2015-2023 г.г.» следующие изменения:

2.1. цифру 2023 заменить на цифру 2024

2.1. «Паспорт подпрограммы», п.3 «Целевые индикаторы и показатели муниципальной Программы», п.4 «Перечень мероприятий и работ по реализации Программы», Прогноз сводных показателей по муниципальной Подпрограмме «Газоснабжение Спасского муниципального района на период 2015-2024 годы» Спасского муниципального района, п. 6 «Ресурсное обеспечение Подпрограммы», «Прогноз сводных показателей по муниципальной Подпрограмме «Газоснабжение Спасского муниципального района на период 2015-2024 годы» Спасского муниципального района», «Ресурсное обеспечение реализации муниципальной подпрограммы «Газоснабжение Спасского муниципального района на период 2015-2023 годы» Спасского муниципального района за счет средств районного бюджета», «Информация о ресурсном обеспечении Подпрограммы «Газоснабжение Спасского муниципального района на период 2015-2024 годы» муниципальной Программы «Энергоэффективность, развитие системы газоснабжения на территории Спасского муниципального района на 2015-2024 г.г.» за счет средств районного бюджета и прогноза оценки привлекаемых на реализацию ее целей средств Федерального, краевого бюджета, иных внебюджетных источников, бюджетов сельских поселений Спасского муниципального района в случае участия Спасского муниципального района в реализации программ сельских поселений» изложить в редакции приложений № 6, 7, 8, 9, 10, 11 к настоящему постановлению.

3. Организационному отделу администрации Спасского муниципального района (Краевский) опубликовать настоящее постановление в СМИ.

4. Отделу информации и информационной безопасности администрации Спасского муниципального района (Седова) разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации Спасского муниципального района в сети Интернет.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Спасского муниципального района Врадий А.В.

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.

Глава

Спасского муниципального района А.В. Колот

Приложение

к постановлению администрации

Спасского муниципального района

от 06 октября 2021 года № 962-па

УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации

Спасского муниципального района

От 16 сентября 2014 года № 989-па

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«Энергоэффективность, развитие системы газоснабжения на территории Спасского муниципального района

на 2015-2024 гг.»

Спасск-Дальний

2014 год

Приложение № 1

ПАСПОРТ

Муниципальной программы

«Энергоэффективность, развитие системы газоснабжения на территории Спасского муниципального района на 2015-2024 г.г.»

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной Программы | «Энергоэффективность, развитие системы газоснабжения на территории Спасского муниципального района  на 2015-2024 г.г.» (далее – Программа) |
| Основание для разработки Программы | Государственная программа Приморского края «Энергоэффективность, развитие газоснабжения и энергетики в Приморском крае» на 2013-2021 годы, утвержденная постановлением администрации Приморского края от 07 декабря 2012 года № 390-па; государственная программа Приморского края «Энергоэффективность, развитие газоснабжения и энергетики в Приморском крае» на 2020-2027 годы, утвержденная постановлением администрации Приморского края 27 декабря 2019 года № 939-па; постановление администрации Спасского муниципального района от 20 мая 2021 года № 478-па «Об утверждении Перечня муниципальных программ Спасского муниципального района» |
| Заказчик Программы | Администрация Спасского муниципального района |
| Ответственный исполнитель Программы | Заместитель главы администрации Спасского муниципального района, курирующий вопросы жилищно-коммунального хозяйства |
| Соисполнители Программы | Управление градостроительства, земельных и имущественных отношений, отдел жизнеобеспечения администрации Спасского муниципального района |
| Основные цели Программы | Развитие систем энерго- и газоснабжения для надежного обеспечения энергоресурсами экономики Спасского муниципального района |
| Основные задачи Программы | 1.Создание и развитие системы газоснабжения Спасского муниципального района;  2.Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальных учреждениях Спасского муниципального района;  3. Стимулирование привлечения инвестиций в проекты в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности. |
| Срок реализации Программы | 2015-2024 годы |
| Подпрограммы | 1.«Газоснабжение Спасского муниципального района на период 2015-2024 годы»  2. «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Спасском муниципальном районе на 2015-2020 г.г.» |
| Перечень основных мероприятий | 1. Обеспечение газоснабжением населенных пунктов Спасского муниципального района. 2. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальных образованиях. |
| Объемы и источники финансирования | Финансирование Программы будет осуществляться за счет средств краевого и районного бюджетов.  Общий объем финансирования муниципальной программы составляет 704 343 958,23 руб. в т.ч. по годам:   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | Финансирование руб. | | | | | Года | Всего | Краевой бюджет | Районный бюджет | | 2015 г. | 8622409,95 | 6897927,96 | 1724481,99 | | 2016 г. | 0 | 0 | 0 | | 2017 г. | 0 | 0 | 0 | | 2018 г. | 0 | 0 | 0 | | 2019 г. | 400000,00 | 0 | 400000,00 | | 2020 г. | 45 451 132,74 | 41 113 400,00 | 4 337 732,74 | | 2021 г. | 217 346 435,50 | 216 252 004,10 | 1 094 431,40 | | 2022 г. | 112 436 480,04 | 111 937 500,00 | 498 980,04 | | 2023 г. | 40 087 500,00 | 39 800 000,00 | 287 500,00 | | 2024 г. | 280 000 000,00 | 278 600 000,00 | 1400 000,00 | | Итого | 704 343 958,23 | 694 600 832,06 | 9 743 126,17 | |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы | Сокращение затрат бюджетных учреждений на оплату коммунальных услуг на отопление.  Снижение потерь энергоресурсов при передачи их по сетям до потребителей  Сокращение объемов потребления энергоресурсов муниципальными потребителями на 15 %  Строительство межпоселковых сетей газоснабжения  Обеспеченность населения сельских поселений Спасского муниципального района газом  Улучшение комфортности проживания жителей Спасского муниципального района |
| Система организации контроля за исполнением Программы | Контроль за ходом реализации настоящей программы осуществляет:  глава Спасского муниципального района |

1. **Анализ исходного состояния проблемы,**

**подлежащий решению на программной основе**

Приоритетными направлениями в развитии и внедрении энергоэффективности на территории Спасского муниципального района являются социальная и жилищно-коммунальная сферы, так как именно в этих сферах расходуется большая часть местного бюджета.

Энергоснабжение потребителей Спасского муниципального района осуществляется от систем электроснабжения и объектов теплоснабжения. Основной объем выработки тепловой энергии осуществляется на привозном топливе: угле и мазуте.

С учетом того, что идет устойчивое повышение стоимости энергетических ресурсов и затраты на их потребление увеличиваются, возникает необходимость в энергосбережении и использовании более дешевого и экологически чистого сырья, которым является газовое топливо.

Процесс энергосбережения в районе можно обеспечить только программным методом с целевым выделением средств на реализацию конкретных энергосберегающих мероприятий. Наибольший и быстрый эффект могут дать мероприятия по установке современных автоматизированных модульных котельных.

Строительство сетей газоснабжения в сельской местности обеспечит население сетевым газом позволит создать комфортные условия труда в сельскохозяйственных предприятиях, позволит улучшить технологическое производство, снизить затраты и тем самым повысить доходы предприятий.

**1.2 Общая характеристика газоснабжения**

Снабжение потребителей Спасского района тепловой энергией осуществляется от 27 котельных, из которых 25 котельных работают на угле, 2 котельные –на мазуте.

В угольных котельных отмечен необоснованно низкий коэффициент полезного действия (КПД), который не превышает 50%. Дизельное топливо и мазут считаются самыми дорогими видами топлива.

Потребность Спасского района в тепловой энергии составляет 53 тыс. Гкал/год, ежегодно до половины отпущенной тепловой энергии теряется при транспортировке потребителям.

С учетом природно-климатических условий, расходы на отопление объектов социальной сферы в Спасском районе составляют значительную долю бюджетных расходов.

Газификация объектов социальной сферы, жилого фонда, объектов энергетики в условиях роста цен на нефтепродукты и тепловую энергию имеет огромное социально-экономическое значение для всего района. Реализация мероприятий по газоснабжению улучшит социально-бытовые условия проживания граждан в индивидуальных жилых домах, повысит комфортность и качество жизни проживания в них.

Учитывая, что в Спасском муниципальном районе равнинный рельеф местности, удовлетворительный по плодородию, теплый муссонный климат позволяют развивать сельскохозяйственное производство.

С приходом дешевого топлива будет развиваться производство по переработке овощных и ягодных культур, мини-заводы по переработке сои, молока, мяса, фермерские хозяйства.

Ключевая проблема в решении обеспечении газом населения, объектов жилищно-коммунального хозяйства Спасского муниципального района – обеспечение финансовыми ресурсами.

Подпрограмма газоснабжения Спасского муниципального района должна стать одним из самых крупных социальных проектов, толчком в росте развития экономики района. Природный газ – это благо, дарованное землей, которое в корне изменит качество жизни. Ведь вместе с газом в дом придет уют, появится чувство защищенности, жизнь станет комфортнее для тысяч жителей Спасского района.

С 2022 года планируется осуществить подачу газа для потребителей Спасского муниципального района.

**2 Цели и задачи Программы**

Целью Программы является повышение эффективности использования топливно-энергетических ресурсов и создание условий для скорейшего перевода экономики коммунальной сферы на такой путь развития, который обеспечил бы максимальное энергосбережение и снижение энергоемкости продукции и услуг.

Основной задачей Программы является превращение топливно-энергетического комплекса в финансово устойчивый, экономически эффективный, инвестиционно привлекательный, соответствующий экологическим стандартам, оснащенный передовыми технологиями комплекс – надежный и эффективный элемент инфраструктуры, обеспечивающий удовлетворение экономически обоснованных потребностей экономики района и позволяющий решать задачи социально-экономического развития Спасского муниципального района.

В ходе реализации Программы предусматривается обеспечить решение следующих задач:

-строительство модульных котельных, работающих на газе;

- экономически обоснованный перевод потребителей на газовое топливо;

- повышение эффективности работы источников и сетей электроснабжения, теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, в том числе с применением современных технологий;

- замену изношенных инженерных коммуникаций и оборудования;

- повышения качества предоставления коммунальных услуг населению и снижение затрат на их оплату;

- модернизация существующих объектов теплоснабжения и замена устаревшего и изношенного оборудования котельных;

- сокращение потерь энергетических ресурсов при их передаче до потребителей;

- внедрение энергоресурсосберегающих технологий;

- создание условий для реконструкции котельных, путем перевода их на природный газ;

- снижение тарифов на тепловую энергию, при переводе котельных на газ;

- снижение расходов муниципального района на энергоносители;

- разработка проектно-сметной документации по газоснабжению;

- строительство газораспределительных сетей в сельских поселениях;

- проведение государственной экспертизы проектов по газоснабжению.

**3. Целевые индикаторы и показатели муниципальной Программы**

Основным целевым показателем по оценке эффективности Программы является строительство сетей газоснабжения и количество жилых домов, обеспеченных газом в Спасском муниципальном районе

Сведения

о показателях (индикаторах) Программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Общие сведения по муниципальному образованию | Ед.  изм. | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | Строительство сетей газоснабжения | км |  |  |  |  |  |  |  | 11,4 | 20,9 | 0 |  |
| 2 | Объем потребления природного газа МО | куб.м/час | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 551 | 900 |  |
| 3 | Кол. котельных, работающих на газе | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |
| 4 | Количество жилых домов, обеспеченных сетевым газом | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 200 |

**4. Перечень мероприятий и работ по реализации Программы**

Реализация Программы будет осуществляться по каждой подпрограмме.

Перечень

и краткое описание реализуемых в составе Программы

подпрограмм и отдельных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, отдельного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель | Срок | | Ожидаемый непосредственный результат  (краткое описание) |
| Начала  реализации | Окончания реализации |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Муниципальная программа «Энергоэффективность, развитие системы газоснабжения на территории Спасского муниципального района  на 2015-2024 г.г.» | Заместитель главы администрации Спасского муниципального района, курирующий вопросы жилищно-коммунального хозяйства, отдел жизнеобеспечения, управление градостроительства, земельных и имущественных отношений  администрации Спасского муниципального района | 2015 | 2024 | Создание и развитие системы газоснабжения Спасского муниципального района |
| 2 | Подпрограмма  «Газоснабжение Спасского муниципального района на период 2015-2024 годы» | Заместитель главы администрации Спасского муниципального района, курирующий вопросы жилищно-коммунального хозяйства (зам. главы), отдел жизнеобеспечения (далее ОЖО), управление градостроительства, земельных и имущественных отношений (далее УГЗИО)  администрации Спасского муниципального района (АСМР) | 2015 | 2024 | Создание и развитие системы газоснабжения Спасского муниципального района |
| 2.1 | Разработка проектной и рабочей документации на строительство газовой котельной в с. Летно-Хвалынское | Зам. главы, ОЖО, УГЗИО АСМР | 2015 | 2020 |
| 2.2 | Выполнение работ по обновлению отчетов по результатам инженерных изысканий, на корректировку проектно-сметной и рабочей документации по объекту: «Газораспределительные сети в Хвалынском сельском поселении, с. Славинка 1.2 очередь строительства | Зам. главы, ОЖО, УГЗИО АСМР | 2020 | 2020 |
| 2.3 | Выполнение работ по обновлению отчетов по результатам инженерных изысканий, на корректировку проектно-сметной и рабочей документации по объекту: «Газораспределительные сети в Краснокутском сельском поселении. с. Красный Кут. 1.2 очередь строительства | Зам. главы, ОЖО, УГЗИО АСМР | 2020 | 2020 |
| 2.4 | Экспертиза проектно-сметной и рабочей документации | Зам. главы, ОЖО, УГЗИО АСМР | 2019 | 2020 |
| 2.5 | Строительство газораспределительных сетей в Хвалынском сельском поселении с.Славинка. 1,2 очередь строительства | Зам. главы, ОЖО, УГЗИО АСМР | 2021 | 2022 |
| 2.6 | Строительство газораспределительных сетей в Краснокутском сельском поселении с.Красный Кут. 1,2 очередь строительства | Зам. главы, ОЖО, УГЗИО АСМР | 2021 | 2022 |  |
| 2.7 | Строительство газовой котельной в с. Летно-Хвалынское | Зам. главы, ОЖО, УГЗИО АСМР | 2021 | 2021 |  |
| 2.8 | Разработка проектной и рабочей документации на строительство газораспределительных сетей в селах Дубовское Дубовского сельского поселения и Прохоры Прохорского сельского поселения | Зам. главы, ОЖО, УГЗИО АСМР | 2023 | 2023 |  |
| 2.9 | Строительство газораспределительных сетей в селах Дубовское Дубовского сельского поселения и Прохоры Прохорского сельского поселения | Зам. главы, ОЖО, УГЗИО АСМР | 2024 | 2024 |  |
| 3 | Подпрограмма  «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Спасском муниципальном районе на период 2015-2020 г.г.» | Заместитель главы администрации Спасского муниципального района, курирующий вопросы жилищно-коммунального хозяйства, отдел жизнеобеспечения, управление градостроительства, земельных и имущественных отношений  администрации Спасского муниципального района |  |  | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности муниципальных учреждений Спасского муниципального района, стимулирование привлечения инвестиций в проекты в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности |

**5. Механизм реализации Программы**

Механизм реализации Программы направлен на координацию действий участников муниципальной программы, обеспечение контроля исполнения программных мероприятий, проведение мониторинга состояния работ по выполнению муниципальной программы.

В реализации Программы участвует заместитель главы администрации Спасского района, курирующий вопросы жилищно коммунального хозяйства, управление градостроительства, земельных и имущественных отношений администрации Спасского муниципального района, отдел жизнеобеспечения администрации Спасского муниципального района.

Реализация мероприятий осуществляется посредством осуществления закупок товаров, работ, услуг в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.

Координацию мероприятий, направленных на реализацию Программы, осуществляет ответственный исполнитель Программы.

Ответственным исполнителем Программы является заместитель главы администрации Спасского муниципального района, курирующий вопросы жилищно-коммунального хозяйства, который обеспечивает разработку, согласование, утверждение муниципальной Программы, внесение изменений в Программу. Ежегодно проводит оценку эффективности реализации Программы.

Ответственный исполнитель программы обеспечивает:

- в срок до 15 числа месяца по состоянию на 1 число месяца, следующего за отчетным кварталом, предоставление отчета о реализации Программы;

- в срок до 1 марта предоставление ежегодного отчета о реализации Программы.

Мониторинг Программы осуществляется соисполнителями Программы и включает следующие этапы:

- ежегодный сбор и анализ информации о значениях целевых показателей, установленных Программой;

- анализ данных о ходе реализации мероприятий Программы;

- ежегодная корректировка планируемых значений целевых показателей с учетом фактически достигнутых результатов реализации Программы и изменения социально-экономической ситуации;

- внесение изменений в мероприятия Программы;

- анализ проводится путем сопоставления показателей за отчетный период с аналогичным показателем за предыдущий период;

- по ежегодным результатам мониторинга осуществляется своевременная корректировка Программы.

**6. Ресурсное обеспечение реализации Программы Спасского муниципального района**

**за счет средств районного бюджета (руб.)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование Программы | Ответственный исполнитель, соисполнители | Код бюджетной классификации | | | | Расходы по годам | | | | | | | | | |
| ГРБС | РЗПР | ЦСР | ВР | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | Муниципальная Программа  «Энергоэффективность, развитие системы газоснабжения на территории Спасского муниципального района  на 2015-2024 годы» | Заместитель главы администрации Спасского муниципального района, курирующий вопросы жилищно-коммунального хозяйства, отдел жизнеобеспечения, управление градостроительства, земельных и имущественных отношений  администрации Спасского муниципального района | 970 | 0500 | 000 00 00000 | 000 | 1 724 481,99 | 0 | 0 | 0 | 400 000,00  400000,00 | 4 337 732,74 | 1 094 431,40 | 498980,04 | 287 500,00 | 1400 000,00 |
| 2 | Подпрограмма  «Газоснабжение Спасского муниципального района на период 2015-2024 годы» | Зам. главы, ОЖО, УГЗИО АСМР | 970 | 0502 | 052 00 00000 |  | 1 724 481, 99 | 0 | 0 | 0 | 400 000,00 | 4 337 732,74 | 1 094 431,40 | 498980,04 | 287 500,00 | 1400 000,00 |
| 2.1 | Мероприятия по созданию и развитию системы газоснабжения: | Зам. главы, ОЖО, УГЗИО АСМР | 970 | 0502 | 052 01 0000 | 410 | 1 724 481,99 |  |  |  | 400 000,00 | 4 337 732,74 | 1 094 431,40 | 498980,04 | 287 500,00 | 1400 000,00 |
| 1. Разработка проектной и рабочей документации на строительство газовой котельной в с. Летно-Хвалынское | Зам. главы, ОЖО, УГЗИО АСМР | 970 | 0502 | 052 01 64010 | 410 |  |  |  |  |  | 44 761,40 |  |  |  |  |
| 2. Проведение экспертизы проектно-сметной документации на строительство газовой котельной в с. Летно-Хвалынское | Зам. главы, ОЖО, УГЗИО АСМР | 970 | 0502 | 052 01 64010 | 410 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Выполнение работ по обновлению отчетов по результатам инженерных изысканий, на корректировку проектно-сметной и рабочей документации по объекту: «Газораспределительные сети в Хвалынском сельском поселении, с. Славинка. 1,2 очередь строительства | Зам. главы, ОЖО, УГЗИО АСМР | 970 | 0502 | 052 01 64040 | 410 |  |  |  |  |  | 82 549,76 |  |  |  |  |
| 4. Проведение экспертизы проектно-сметной документации на строительство газораспределительных сетей в с. Славинка, 1,2 очередь строительства | Зам. главы, ОЖО, УГЗИО АСМР | 970 | 0502 | 052 01 64040 | 410 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. Выполнение работ по обновлению отчетов по результатам инженерных изысканий, на корректировку проектно-сметной и рабочей документации по объекту: «Газораспределительные сети в Краснокутском сельском поселении, с. Красный Кут. 1,2 очередь строительства | Зам. главы, ОЖО, УГЗИО АСМР | 970 | 0502 | 052 01 64030 | 410 |  |  |  |  |  | 54 288,84 |  |  |  |  |
| 6. Проведение экспертизы проектно-сметной документации на строительство газораспределительных сетей в с. Красный Кут, 1,2 очередь строительства | Зам. главы, ОЖО, УГЗИО АСМР | 970 | 0502 | 052 01 64030 | 410 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. Проведение экспертизы Проектно-сметной документации для 100 % предоплаты по объектам: строительство газовой котельной № 42 с. Летно-Хвалынское и строительство газораспределительных сетей в селах Красный Кут и Славинка | Зам. главы, ОЖО, УГЗИО АСМР | 970 | 0502 | 0520164050 | 410 |  |  |  |  |  | 4 156 132,74 |  |  |  |  |
| 7. Проектные работы на строительство газораспределительных сетей в с. Красный Кут | Зам. главы, ОЖО, УГЗИО АСМР | 970 | 0502 | 052 01 64030 | 410 | 1 724 481,99 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 8. Проверка сметной документации по реконструкции котельной № 42 с. Летно-Хвалынское | Зам. главы, ОЖО, УГЗИО АСМР | 970 | 0502 | 052 01 64030 | 410 |  |  |  |  | 400 000,00 |  |  |  |  |  |
| 9. Строительство газовой котельной в с. Летно-Хвалынское | Зам. главы, ОЖО, УГЗИО АСМР | 970 | 0502 | 052 01 64010 | 410 |  |  |  |  |  |  | 425 000,00 |  |  |  |
| 10. Строительство газораспределительных сетей  в с. Славинка | Зам. главы, ОЖО, УГЗИО АСМР | 970 | 0502 | 052 01 64040 | 410 |  |  |  |  |  |  | 368 894,40 | 342283,20 |  |  |
| 11. Строительство газораспределительных сетей  в с. Красный Кут | Зам. главы, ОЖО, УГЗИО АСМР | 970 0502 | 0502 | 052 01 64030 | 410 |  |  |  |  |  |  | 300 537,00 | 156696,84 |  |  |
|  | 12. Разработка проектной и рабочей документации на строительство газораспределительных сетей в селах Дубовское Дубовского сельского поселения и Прохоры Прохорского сельского поселения | Зам. главы, ОЖО, УГЗИО АСМР | 970 | 0502 | 052 01 64030 | 410 |  |  |  |  |  |  |  |  | 287 500,00 |  |
|  | 13. Строительство газораспределительных сетей в селах Дубовское Дубовского сельского поселения и Прохоры Прохорского сельского поселения | Зам. главы, ОЖО, УГЗИО АСМР | 970 | 0502 | 052 01 64010 | 410 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1400 000,00 |
| 3 | Подпрограмма  «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Спасском муниципальном районе на период 2015-2020 годов» | Зам. главы, ОЖО, УГЗИО АСМР | 970 | 0502 | 000 00 00000 | 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**7. ИНФОРМАЦИЯ**

**о ресурсном обеспечении муниципальной Программы Спасского муниципального района за счет средств районного бюджета и прогноза оценки привлекаемых на реализацию ее целей средств Федерального, краевого бюджета, иных внебюджетных источников, бюджетов сельских поселений Спасского муниципального района в случае участия Спасского муниципального района в реализации программ сельских поселений.**

Муниципальная Программа «Энергоэффективность, развитие системы газоснабжения на территории Спасского муниципального района на 2015-2024 г.г.»

Общий объем финансирования мероприятий Программы на 2015 -2024 годы составляет **704 343 958,23** рублей.

Данная программа разработана с учетом государственной программы Приморского края «Энергоэффективность, развитие газоснабжения и энергетики в Приморском крае» на 2013-2017 годы, утвержденной постановлением администрации Приморского края от 07 декабря 2012 года № 390-па; «Энергоэффективность, развитие газоснабжения и энергетики в Приморском крае» на 2020-2027 годы, утвержденной постановлением администрации Приморского края от 27 декабря 2019 года № 939-па;

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование подпрограммы, отдельного мероприятия | Источники ресурсного обеспечения | Оценка расходов руб. годы | | | | | | | | | |
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | Энергоэффективность, развитие системы газоснабжения на территории Спасского муниципального района на 2015-2024 г.г. | всего | 8 622 409,95 | 0 | 0 | 0 | 400 000,00 | 45451132,74 | 217 346 435,50 | 112 436 480,04 | *40 087 500,00* | *280 000 000,00* |
| Краевой бюджет | 6 897 927,96 |  |  |  |  | 41 113 400,00 | 216 252 004,10 | 111 937 500,00 | *39 800 000,00* | *278 600000,00* |
| Районный бюджет | 1724481,99 |  |  |  | 400 000,00 | 4 337 732,74 | 1 094 431,40 | 498 980,04 | *287 500,00* | *1400 000,00* |
| 2 | Подпрограмма  «Газоснабжение Спасского муниципального района на период 2015-2024 годы» | всего | 8 622 409,95 | 0 | 0 | 0 | 400 000,00 | 45451132,74 | 217 346 435,50 | 112 436 480,04 | *40 087 500,00* | *280 000 000,00* |
| Краевой бюджет | 6 897 927,96 |  |  |  |  | 41 113 400,00 | 216 252 004,10 | 111 937 500,00 | *39 800 000,00* | *278 600000,00* |
| Районный бюджет | 1 724 481,99 |  |  |  | 400 000,00 | 4 337 732,74 | 1 094 431,40 | 498 980,04 | *287 500,00* | *1400 000,00* |
| 2.1 | Мероприятия по созданию и развитию системы газоснабжения: | всего | 8 622 409,95 |  |  |  | 400 000,00 | 45451132,74 | 217 346 435,50 | 112 436 480,04 | *40 087 500,00* | *280 000 000,00* |
| Краевой бюджет | 6 897 927,96 |  |  |  |  | 41 113 400,00 | 216 252 004,10 | 111 937 500,00 | *39 800 000,00* | *278 600000,00* |
| Районный бюджет | 1 724 481,99 |  |  |  | 400 000,00 | 4 337 732,74 | 1 094 431,40 | 498 980,04 | *287 500,00* | *1400 000,00* |
| 1. Разработка проектной и рабочей документации на строительство газовой котельной в с. Летно-Хвалынское | всего |  |  |  |  |  | 8950011,40 |  |  |  |  |
| Краевой бюджет |  |  |  |  |  | 8905250,0 |  |  |  |  |
| Районный бюджет |  |  |  |  |  | 44761,4 |  |  |  |  |
| 2. Проведение экспертизы проектно-сметной документации на строительство газовой котельной в с. Летно-Хвалынское | всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Краевой бюджет |  |  |  |  |  | 1293500,00 |  |  |  |  |
| Районный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Выполнение работ по обновлению отчетов по результатам инженерных изысканий, на корректировку проектно-сметной и рабочей документации по объекту: «Газораспределительные сети в Хвалынском сельском поселении, с. Славинка. 1,2 очередь строительства | всего |  |  |  |  |  | 16500049,76 |  |  |  |  |
| Краевой бюджет |  |  |  |  |  | 16417500,00 |  |  |  |  |
| Районный бюджет |  |  |  |  |  | 82549,76 |  |  |  |  |
|  | 4. Проведение экспертизы проектно-сметной документации на строительство газораспределительных сетей в с. Славинка, 1,2 очередь строительства | всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Краевой бюджет |  |  |  |  |  | 2288500,00 |  |  |  |  |
| Районный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5. Выполнение работ по обновлению отчетов по результатам инженерных изысканий, на корректировку проектно-сметной и рабочей документации по объекту: «Газораспределительные сети в Краснокутском сельском поселении, с. Красный Кут. 1,2 очередь строительства | всего |  |  |  |  |  | 10850038,84 |  |  |  |  |
| Краевой бюджет |  |  |  |  |  | 10795750,00 |  |  |  |  |
| Районный бюджет |  |  |  |  |  | 54288,84 |  |  |  |  |
|  | 6. Проведение экспертизы проектно-сметной документации на строительство газораспределительных сетей в с. Красный Кут, 1,2 очередь строительства | всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Краевой бюджет |  |  |  |  |  | 1412900,00 |  |  |  |  |
| Районный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Проведение экспертизы проектно-сметной документации для 100% предоплаты по объектам: строительство газовой котельной № 42 с. Летно-Хвалынское и строительство газораспределительных сетей в селах Красный Кут и Славинка | всего |  |  |  |  |  | 4156132,74 |  |  |  |  |
| Краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Районный бюджет |  |  |  |  |  | 4156132,74 |  |  |  |  |
|  | 7. Проектные работы на строительство газораспределительных сетей в с. Красный | всего | 8 622 409,95 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Краевой бюджет | 6 897 927,96 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Районный бюджет | 1 724 481,99 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 8. Проверка сметной документации по реконструкции котельной № 42 с. Летно-Хвалынское | всего |  |  |  |  | 400 000,00 |  |  |  |  |  |
| Краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Районный бюджет |  |  |  |  | 400 000,00 |  |  |  |  |  |
|  | 9. Строительство газовой котельной в с. Летно-Хвалынское | всего |  |  |  |  |  |  | 83 460 157,90 |  |  |  |
| Краевой бюджет |  |  |  |  |  |  | 83 035 157,90 |  |  |  |
| Районный бюджет |  |  |  |  |  |  | 425 000,00 |  |  |  |
|  | 10. Строительство газораспределительных сетей в с. Славинка | всего |  |  |  |  |  |  | 73 778 877,60 | 57 554 783,20 |  |  |
| Краевой бюджет |  |  |  |  |  |  | 73 409 983,20 | 57 212 500,00 |  |  |
| Районный бюджет |  |  |  |  |  |  | 368 894,40 | 342 283,20 |  |  |
|  | 11. Строительство газораспределительных сетей в с. Красный Кут | всего |  |  |  |  |  |  | 60 107 400,00 | 54 881 696,84 |  |  |
| Краевой бюджет |  |  |  |  |  |  | 59 806 863,00 | 54 725 000,00 |  |  |
| Районный бюджет |  |  |  |  |  |  | 300 537,00 | 156 696,84 |  |  |
|  | 12. Разработка проектной и рабочей документации на строительство газораспределительных сетей в селах Дубовское Дубовского сельского поселения и Прохоры Прохорского сельского поселения | всего |  |  |  |  |  |  |  |  | *40 087 500,00* |  |
| Краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  | *39 800 000,00* |  |
| Районный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  | *287 500,00* |  |
|  | 13. Строительство газораспределительных сетей в селах Дубовское Дубовского сельского поселения и Прохоры Прохорского сельского поселения | всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  | *280 000 000,00* |
| Краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  | *278 600000,00* |
| Районный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  | *1400 000,00* |
| 3 | Подпрограмма  « Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Спасском муниципальном районе на период 2015-2020 годов» | всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Районный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Строительство котельной на газовом топливе в с.Красный Кут | всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Районный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Ежегодные объемы финансирования мероприятий программы корректируются ответственным исполнителем. Объемы финансирования Программы носят прогнозный характер, не равномерны по годам и подлежат уточнению в установленном порядке при формировании и утверждении проектов районного бюджета на соответствующий финансовый год.

Условия получения субсидий и финансирования программных мероприятий от Администрации Приморского края устанавливаются нормативно-правовыми документами Администрации Спасского муниципального района.

**7. Координация программных мероприятий**

Координацию мероприятий, направленных на реализацию муниципальной Программы, осуществляет ответственный исполнитель муниципальной Программы.

**8. Оценка эффективности реализации программных мероприятий**

1. Планируется, что реализация Программы к 2024 году приведет к значительному экономическому эффекту.

Строительство газораспределительных сетей в селах Спасского района и строительство котельной в с. Летно-Хвалынское улучшит качество предоставления коммунальных услуг для населения Спасского района, улучшит благосостояние жителей района.

Реализация программы должна обеспечить:

- уменьшение потерь переданных энергетических ресурсов на 15 %;

- сокращение расходов бюджетов на обеспечение энергетическими ресурсами муниципальных учреждений на 25%;

- строительство межпоселковых газораспределительных сетей;

- оптимизация топливного баланса;

- снижение себестоимость выработки тепловой и электрической энергии;

- стимулирование внедрение энергосберегающих технологий;

- улучшение социально-бытовых условий проживания населения района;

- улучшение экологической обстановки, за счет замены используемого топлива (уголь, мазут) на газовое топливо;

- обеспечение индивидуальных жилых домов газовым топливом

Приложение

к постановлению администрации

Спасского муниципального района

от 06 октября 2021 года № 962-па

**ПОДПРОГРАММА**

**«Газоснабжение Спасского муниципального района**

**на период 2015- 2024 годы»**

**г. Спасск - Дальний**

**2014 год**

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

**ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование Подпрограммы | «Газоснабжение Спасского муниципального района на период 2015- 2024 годы» (далее - Подпрограмма) |
| Основание для разработки Подпрограммы | Государственная программа Приморского края «Энергоэффективность, развитие газоснабжения и энергетики в Приморском крае» на 2013-2021 годы, утвержденная постановлением администрации Приморского края от 07 декабря 2012 года № 390-па; государственная программа Приморского края «Энергоэффективность, развитие газоснабжения и энергетики в Приморском крае» на 2020-2027 годы, утвержденная постановлением администрации Приморского края от 27 декабря 2019 года № 939-па; постановление администрации Спасского муниципального района от 20.05.2021 года № 478-па «Об утверждении Перечня муниципальных программ Спасского муниципального района» |
| Ответственный исполнитель Подпрограммы | Заместитель главы администрации Спасского муниципального района, курирующий вопросы жилищно-коммунального хозяйства |
| Соисполнитель Подпрограммы | Управление градостроительства, земельных и имущественных отношений администрации Спасского муниципального района, отдел жизнеобеспечения администрации Спасского муниципального района |
| Основные цели Подпрограммы | Основными целями являются:  - качественное повышение уровня жизни населения;  - сдерживание роста тарифов;  - снижение расходов муниципального бюджета;  - создание условий для широкого использования газа в качестве топлива;  - уменьшение вредных выбросов в атмосферу;  - создание высокооплачиваемых рабочих мест;  - развитие агропромышленного комплекса;  - обеспечение технического прогресса и создание условий для развития экономики на территории Спасского района;  - привлечение жителей других регионов страны на местожительство в Спасский район |
| Основные задачи Подпрограммы | Для реализации целей необходимо решить следующие основные задачи:  - выполнитьпроектирование сетей газоснабжения;  -создать систему привлечения финансовых и инвестиционных ресурсов;  - выполнить строительство газораспределительных сетей;  - выполнить строительство новых или перевести на газ действующие котельные |
| Сроки реализации Подпрограммы | 2015-2024 годы |
| Перечень основных мероприятий | 1.Разработка проектно-сметной документации; 2.строительство газораспределительных сетей; 3.строительство котельной |
| Объемы и источники финансирования | Краевой бюджет, бюджет Спасского муниципального района  Всего: 704 343 958,23 руб. |
| В том числе: |
| краевой бюджет – 694 600 832,06 руб. |
| районный бюджет – 9 743 126,17 руб. |
| По годам: |
| 2015 год –8 622 409,95 руб.  в т.ч.  районный бюджет –1 724 481,99 руб. |
| 2016 год –0 руб.  в т.ч.  районный бюджет – 0 руб. |
| 2017 год – 0 руб.  в т.ч.  районный бюджет – 0 руб. |
| 2018 год – 0 руб.  в т.ч.  районный бюджет – 0 руб. |
| 2019 год – 400000,00 руб  в т.ч.  районный бюджет – 400000,00 руб. |
| 2020 год – 45 451 132,74 руб.  в т.ч.  районный бюджет – 4 337 732,74 руб. |
| 2021 год – 217 346 435,50 руб.  в т.ч.  районный бюджет – 1 094 431,40 руб. |
| 2022 год – 112 436 480,04 руб.  в т.ч.  районный бюджет – 498 980,04 руб. |
| 2023 год - 40 087 500,00  в т.ч.  районный бюджет – 287 500,00 руб. |
|  | 2024 год - 280 000 000,00  в т.ч.  районный бюджет – 1 400 000,00 руб. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Подпрограммы | До 2023 года будет установлена газовая модульная котельная в с. Летно-Хвалынское и построено 32,3 км газораспределительных сетей в селах Славинка и Красный Кут, что будет способствовать качественному повышению уровня жизни населения |
| Система организации контроля за исполнением Подпрограммы | Контроль и руководство за ходом реализации настоящей подпрограммы осуществляет:  глава Спасского муниципального района |

1. **Анализ исходного состояния проблемы, подлежащей решению**

**на подпрограммной основе**

Территория Спасского муниципального района занимает 420598 га, где проживают 27633 человек в 8 сельских поселениях, которые включают в себя 40 населенных пунктов.

Снабжение потребителей Спасского района тепловой энергией осуществляется от 27 котельных, из которых 25 котельных работают на угле, 2 котельные –на мазуте.

В угольных котельных отмечен необоснованно низкий коэффициент полезного действия (КПД), который не превышает 50%. Мазутное топливо считается самым дорогим видом топлива.

Потребность Спасского района в тепловой энергии составляет 53 тыс. Гкал/год, ежегодно до половины отпущенной тепловой энергии теряется при транспортировке потребителям.

С учетом природно-климатических условий, расходы на отопление объектов социальной сферы в Спасском районе составляют значительную долю бюджетных расходов.

Газоснабжение объектов социальной сферы, жилого фонда, объектов энергетики в условиях роста цен на нефтепродукты и тепловую энергию имеет огромное социально-экономическое значение для всего района.

Учитывая, что в Спасском муниципальном районе равнинный рельеф местности, удовлетворительный по плодородию, теплый муссонный климат позволяют развивать сельскохозяйственное производство.

С приходом дешевого топлива будет развиваться производство по переработке овощных и ягодных культур, мини-заводы по переработке сои, молока, мяса, фермерские хозяйства.

Ключевая проблема в решении обеспечении газом населения, объектов жилищно-коммунального хозяйства Спасского муниципального района – обеспечение финансовыми ресурсами.

Подпрограмма газификации Спасского муниципального района должна стать одним из самых крупных социальных проектов, толчком в росте развития экономики района. Природный газ – это благо, дарованное землей, которое в корне изменит качество жизни. Ведь вместе с газом в дом придет уют, появится чувство защищенности, жизнь станет комфортнее для тысяч жителей Спасского района.

На период до 2030 года Спасский муниципальный район должен получить газ, исходя из 59,3% своих потребностей.

1. **Цели и задачи Подпрограммы**

Основными целями Подпрограммы являются:

- качественное повышение уровня жизни населения;

- сдерживание роста тарифов;

- снижение расходов муниципального бюджета;

- создание условий для широкого использования газа в качестве топлива;

- уменьшение вредных выбросов в атмосферу;

- создание высокооплачиваемых рабочих мест;

- развитие агропромышленного комплекса;

- обеспечение технического прогресса и создание условий для развития экономики на территории Спасского района;

- привлечение жителей других регионов страны на местожительство;

- увеличение численности населения;

- снижение безработицы на рынке труда в Спасском муниципальном районе.

Для реализации данных целей необходимо решить следующие основные задачи:

- выполнитьпроектирование сетей газоснабжения на территории Спасского муниципального района;

* создать систему привлечения финансовых и инвестиционных ресурсов;
* выполнить строительство газораспределительных сетей;
* выполнить строительство новых или перевести на газ действующие котельные с увеличением КПД котельных;
* установить газовую аппаратуру в домах**.**

По программе газоснабжения до 2023 года в Спасском муниципальном районе будет построено 32,3 километра газораспределительных сетей.

**3. Целевые индикаторы и показатели муниципальной Программы**

Основным целевым показателем по оценке эффективности Программы является строительство сетей газоснабжения и обеспечение жилых домов сетевым газом

Сведения о показателях (индикаторах) Программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Общие сведения по муниципальному образованию | Ед.изм. | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 13 |
| 1 | Объем потребления природного газа МО | куб.м/  час | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 551 | 900 | 900 |
| 2 | Количество котельных, работающих на газе | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 3 | Количество жилых домов, обеспеченных сетевым газом | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 200 |
| 4 | Строительство сетей газоснабжения | км |  |  |  |  |  |  |  | 11,4 | 20,9 |  |  |

**4.Перечень мероприятий и работ по реализации Подпрограммы**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, отдельного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель | Срок | | Ожидаемый непосредственный результат  (краткое описание) |
| Начала  реализации | Окончания реализации |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | **Подпрограмма**  **«Газоснабжение Спасского муниципального района на период 2015-2024 годы»** | Заместитель главы администрации Спасского муниципального района, курирующий вопросы жилищно-коммунального хозяйства (зам. главы), отдел жизнеобеспечения (далее ОЖО), управление градостроительства, земельных и имущественных отношений (далее УГЗИО)  администрации Спасского муниципального района (АСМР) | 2015 | 2023 | Создание и развитие системы газоснабжения Спасского муниципального района |
| 1.1 | Разработка проектной и рабочей документации на строительство газовой котельной в с. Летно-Хвалынское | Зам. главы, ОЖО, УГЗИО АСМР | 2015 | 2020 |
| 1.2 | Выполнение работ по обновлению отчетов по результатам инженерных изысканий, на корректировку проектно-сметной и рабочей документации по объекту: «Газораспределительные сети в Хвалынском сельском поселении, с. Славинка 1.2 очередь строительства | Зам. главы, ОЖО, УГЗИО АСМР | 2020 | 2020 |
| 1.3 | Выполнение работ по обновлению отчетов по результатам инженерных изысканий, на корректировку проектно-сметной и рабочей документации по объекту: «Газораспределительные сети в Краснокутском сельском поселении. с. Красный Кут. 1.2 очередь строительства | Зам. главы, ОЖО, УГЗИО АСМР | 2020 | 2020 |
| 1.4 | Экспертиза проектно-сметной и рабочей документации | Зам. главы, ОЖО, УГЗИО АСМР | 2019 | 2020 |
| 1.5 | Строительство газораспределительных сетей в Хвалынском сельском поселении с.Славинка. 1,2 очередь строительства | Зам. главы, ОЖО, УГЗИО АСМР | 2021 | 2022 |
| 1.6 | Строительство газораспределительных сетей в Краснокутском сельском поселении с.Красный Кут. 1,2 очередь строительства | Зам. главы, ОЖО, УГЗИО АСМР | 2021 | 2022 |
| 1.7 | Строительство газовой котельной в с. Летно-Хвалынское | Зам. главы, ОЖО, УГЗИО АСМР | 2021 | 2021 |
| 1.8 | Разработка проектной и рабочей документации на строительство газораспределительных сетей в селах Дубовское Дубовского сельского поселения и Прохоры Прохорского сельского поселения | Зам. главы, ОЖО, УГЗИО АСМР | 2023 | 2023 |  |
| 1.9 | Строительство газораспределительных сетей в Дубовском сельском поселении и Прохоры Прохорского сельского поселения | Зам. главы, ОЖО, УГЗИО АСМР | 2024 | 2024 |  |

**5.Механизм реализации Подпрограммы**

На муниципальном уровне определяется сумма финансовых средств на капитальные вложения для реализации подпрограммы на соответствующий срок и утверждается перечень объектов, предусмотренных к строительству в рамках Подпрограммы за счет средств районного бюджета, готовятся заявки для включения объектов газификации за счет средств краевого бюджета.

Механизм реализации подпрограммы направлен на координацию действий участников муниципальной программы, обеспечение контроля исполнения программных мероприятий, проведение мониторинга состояния работ по выполнению муниципальной программы.

В реализации подпрограммы участвует заместитель главы администрации Спасского района, курирующий вопросы жилищно коммунального хозяйства, управление градостроительства, земельных и имущественных отношений администрации Спасского муниципального района, отдел жизнеобеспечения администрации Спасского муниципального района.

Реализация мероприятий осуществляется посредством осуществления закупок товаров, работ, услуг в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.

Координацию мероприятий, направленных на реализацию подпрограммы, осуществляет ответственный исполнитель Программы.

Ответственным исполнителем подпрограммы является заместитель главы администрации Спасского муниципального района, курирующий вопросы жилищно-коммунального хозяйства, который обеспечивает разработку, согласование, утверждение муниципальной подпрограммы, внесение изменений в подпрограмму. Ежегодно проводит оценку эффективности реализации подпрограммы.

Ответственный исполнитель подпрограммы обеспечивает:

- в срок до 15 числа месяца по состоянию на 1 число месяца, следующего за отчетным кварталом, предоставление отчета о реализации подпрограммы;

- в срок до 1 марта предоставление отчета о реализации подпрограммы.

Мониторинг подпрограммы осуществляется соисполнителями подпрограммы и включает следующие этапы:

- ежегодный сбор и анализ информации о значениях целевых показателей, установленных подпрограммой;

- анализ данных о ходе реализации мероприятий подпрограммы;

- ежегодная корректировка планируемых значений целевых показателей с учетом фактически достигнутых результатов реализации подпрограммы и изменения социально-экономической ситуации;

- внесение изменений в мероприятия подпрограммы;

- анализ проводится путем сопоставления показателей за отчетный период с аналогичным показателем за предыдущий период;

- по ежегодным результатам мониторинга осуществляется своевременная корректировка подпрограммы.

**6.Ресурсное обеспечение Подпрограммы**

Для реализации мероприятий настоящей Подпрограммы необходимо 704 343 958,23 рублей, в том числе из районного бюджета 9 743 126,17 рублей.

Объемы финансирования на строительство, перечень населенных пунктов, внесенных в Подпрограмму подлежат корректировке и уточнению в процессе ее реализации.

В Подпрограмме средства районного бюджета используется для финансирования:

* разработки проектно-сметной документации для строительства газораспределительных сетей, для строительства газовой котельной, прохождения экспертиз и согласований;
* финансирования строительства сетей газопровода.

Предложения об объемах финансирования Подпрограммы на соответствующий год за счет средств районного бюджета вносятся с проектом районного бюджета на соответствующий год.

Перечень объектов, строительство которых предусматривается в рамках Подпрограммы, утверждается постановлением администрации Спасского муниципального района.

Контроль за ценами по выполненным видам работ обеспечивается на основании проведенной экспертизы актов выполненных работ.

**7.Координация программных мероприятий**

В рамках выполнения настоящей Подпрограммы администрация Спасского муниципального района выполняет функции муниципального заказчика.

На уровне заказчиков строительства готовится проектно-сметная документация на строительство газовых сетей, предусмотренных к финансированию из районного бюджета, заключаются договоры подряда на строительство объектов, осуществляется финансирование.

Координатором программы является заместитель главы администрации Спасского муниципального района.

**8.Ожидаемые результаты от реализации Подпрограммы**

Реализация Подпрограммы позволит построить до 2023 года газовую котельную в с. Летно-Хвалынское, построить 32,3 километров газораспределительных сетей,

в том числе по годам и селам:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование работ | Показатель объема работ | | | | | |
| 2020г | 2021г | 2022г | 2023г | 2024г | 2025г |
| 1 | Строительство газораспределительных сетей в с.Славинка |  | 8,2 км | 14,6 км |  |  |  |
| 2 | Строительство газовой котельной в с.Летно-Хвалынское |  | 1 котельная |  |  |  |  |
| 3 | Строительство газораспределительных сетей в с. Красный Кут |  | 3,2 км | 6,3 км |  |  |  |
| 4 | Строительство газопровода с. Дубовское Дубовского сельского поселения и с. Прохоры Прохорского сельского поселения |  |  |  |  |  |  |

Реализация подпрограммы позволит:

* оптимизировать структуру топливного баланса;
* обеспечить устойчивость и экономичность работы коммунальной энергетики района;
* оптимизировать структуру топливного баланса;
* снизить себестоимость выработки тепловой и электрической энергии;
* стимулировать внедрение энергосберегающих технологий;
* улучшить социально-бытовые условия проживания населения района;
* обеспечить улучшение экологической обстановки, за счет замены твердого топлива на природный газ;
* повысить качество жизни, уровень комфортности проживания в жилых домах.

Прогноз

Сводных показателей по муниципальной Подпрограмме «Газоснабжение Спасского муниципального района на период 2015- 2024 годы» Спасского муниципального района

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование муниципальной услуги (работы), показателя объема услуги (работы) | Значение показателя объема муниципальной услуги (работы) | | | | | | Расходы краевого бюджета на оказание муниципальной услуги (выполнение работы)  руб. | | | | | | | | | |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| **1** | **Подпрограмма**  **«Газоснабжение Спасского муниципального района на период 2015-2024 годы»** |  | **11,4 км,**  **1 котельная** | **20,9 км** |  |  |  | **6897927,96** | **0** | **0** | **0** | **0** | **41 113 400,00** | **216 252 004,10** | **111 937 500,00** | **39 800 000,00** | **278 600 000,00** |
| 1.1 | **Мероприятия по созданию и развитию системы газоснабжения:** |  |  |  |  |  |  | **6897927,96** | - | - | - | - | **41 113 400,00** | **216 252 004,10** | **111 937 500,00** | **39 800 000,00** | **278 600 000,00** |
| 1. Разработка проектной и рабочей документации на строительство объекта «Газовая котельная в с. Летно-Хвалынское» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8905250,00 |  |  |  |  |
| 2. Проведение экспертизы проектно-сметной документации на строительство газовой котельной в с. Летно-Хвалынское |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1293500,00 |  |  |  |  |
| 3. Выполнение работ по обновлению отчетов по результатам инженерных изысканий, на корректировку проектно-сметной и рабочей документации по объекту: «Газораспределительные сети в Хвалынском сельском поселении, с. Славинка. 1,2 очередь строительства» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16417500,00 |  |  |  |  |
| 4. Проведение экспертизы проектно-сметной документации на строительство газораспределительных сетей в с. Славинка, 1,2 очередь строительства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2288500,00 |  |  |  |  |
|  | 5. Выполнение работ по обновлению отчетов по результатам инженерных изысканий, на корректировку проектно-сметной и рабочей документации по объекту: «Газораспределительные сети в Краснокутском сельском поселении, с. Красный Кут. 1,2 очередь строительства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10795750,00 |  |  |  |  |
|  | 6. Проведение экспертизы проектно-сметной документации на строительство газораспределительных сетей в с. Красный Кут, 1,2 очередь строительства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1412900,00 |  |  |  |  |
|  | 7. Проектные работы на строительство газораспределительных сетей в с. Красный Кут |  |  |  |  |  |  | 6897927,96 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 8.Строительство газовой котельной в с. Летно-Хвалынское |  | 1 ед. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 83 035 157,90 |  |  |  |
|  | 9. Строительство газораспределительных сетей в с. Славинка |  | 8,2 км | 14,6 км |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 73 409 983,20 | 57 212 500,00 |  |  |
|  | 10. Строительство газораспределительных сетей в с. Красный Кут |  | 3,2 км | 6,3 км |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 59 806 863,00 | 54 725 000,00 |  |  |
|  | 11. Разработка проектной и рабочей документации на строительство газораспределительных сетей в селах Дубовское Дубовского сельского поселения и Прохоры Прохорского сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 39 800 000,00 |  |
|  | 12. Строительство газораспределительных сетей в с. Дубовское Дубовского сельского поселения и Прохоры Прохорского сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 278 600 000,00 |

**Ресурсное обеспечение**

**реализации муниципальной Подпрограммы «Газоснабжение Спасского муниципального района на период 2015- 2024 годы» Спасского муниципального района за счет средств районного бюджета (руб.)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование Подпрограммы | Ответственный исполнитель | Код бюджетной классификации | | | | Расходы ( руб.) по годам | | | | | | | | | |
| ГРБС | РЗПР | ЦСР | ВР | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| **1** | **Подпрограмма**  **«Газоснабжение Спасского муниципального района на период 2015-2024 годы»** | Заместитель главы администрации Спасского муниципального района, курирующий вопросы жилищно-коммунального хозяйства, отдел жизнеобеспечения, управление градостроительства, земельных и имущественных отношений  администрации Спасского муниципального района | **970** | **0502** | **052 00 00000** |  | **1 724 481, 99** | **0** | **0** | **0** | **400 000,00** | **4 337 732,74** | **1 094 431,40** | **498 980,04** | **287 500,00** | **1 400 000,00** |
| 1.1 | **Мероприятия по созданию и развитию системы газоснабжения** | Заместитель главы администрации Спасского муниципального района, курирующий вопросы жилищно-коммунального хозяйства, отдел жизнеобеспечения, управление градостроительства, земельных и имущественных отношений  администрации Спасского муниципального района | 970 | 0502 | 052 01 00000 | 410 | **1 724 481,99** |  |  |  | **400 000,00** | **4 337 732,74** | **1 094 431,40** | **498 980,04** | **287 500,00** | **1 400 000,00** |
| 1. Разработка проектной и рабочей документации на строительство газовой котельной в с. Летно-Хвалынское | 970 | 0502 | 052 01 64010 | 410 |  |  |  |  |  | 44 761,40 |  |  |  |  |
| 2. Проведение экспертизы проектно-сметной документации на строительство газовой котельной в с. Летно-Хвалынское |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Выполнение работ по обновлению отчетов по результатам инженерных изысканий, на корректировку проектно-сметной и рабочей документации по объекту: «Газораспределительные сети в Хвалынском сельском поселении, с. Славинка. 1,2 очередь строительства | 970 | 0502 | 052 01 64040 | 410 |  |  |  |  |  | 82 549,76 |  |  |  |  |
| 4. Проведение экспертизы проектно-сметной документации на строительство газораспределительных сетей в с. Славинка, 1,2 очередь строительства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5. Выполнение работ по обновлению отчетов по результатам инженерных изысканий, на корректировку проектно-сметной и рабочей документации по объекту: «Газораспределительные сети в Краснокутском сельском поселении, с. Красный Кут. 1,2 очередь строительства | 970 | 0502 | 052 01 64030 | 410 |  |  |  |  |  | 54 288,84 |  |  |  |  |
|  | 6. Проведение экспертизы проектно-сметной документации на строительство газораспределительных сетей в с. Красный Кут, 1,2 очередь строительства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7. Проведение экспертизы Проектно-сметной документации для 100 % предоплаты по объектам: строительство газовой котельной № 42 с. Летно-Хвалынское и строительство газораспределительных сетей в селах Красный Кут и Славинка | 970 | 0502 | 0520164050 | 410 |  |  |  |  |  | 4 156 132,74 |  |  |  |  |
|  | 8. Проектные работы на строительство газораспределительных сетей в с. Красный Кут | 970 | 0502 | 052 6503 | 410 | 1 724 481,99 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 9. Проверка сметной документации по реконструкции котельной № 42 с. Летно-Хвалынское | 970 | 0502 | 052 01 64030 | 410 |  |  |  |  | 400 000,00 |  |  |  |  |  |
|  | 10. Строительство газовой котельной в с. Летно-Хвалынское | 970 | 0502 | 052 01 64010 | 410 |  |  |  |  |  |  | 425 000,00 |  |  |  |
|  | 11. Строительство газораспределительных сетей в с. Славинка | 970 | 0502 | 052 01 64040 | 410 | - |  |  |  |  |  | 368 894,40 | 342 283,20 |  |  |
|  | 12. Строительство газораспределительных сетей в с. Красный Кут | 970 | 0502 | 052 01 64030 | 410 | - |  |  |  |  |  | 300 537,00 | 156 696,84 |  |  |
|  | 11. Разработка проектной и рабочей документации на строительство газораспределительных сетей в селах Дубовское Дубовского сельского поселения и Прохоры Прохорского сельского поселения | 970 | 0502 | 052 6503 | 410 |  |  |  |  |  |  |  |  | 287 500,00 |  |
|  | 12. Строительство газораспределительных сетей в с. Дубовское Дубовского сельского поселения и Прохоры Прохорского сельского поселения | 970 | 0502 | 052 01 64030 | 410 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 400 000,00 |

ИНФОРМАЦИЯ

о ресурсном обеспечении Подпрограммы Спасского муниципального района за счет средств районного бюджета и прогноза оценки привлекаемых на реализацию ее целей средств Федерального, краевого бюджета, иных внебюджетных источников, бюджетов сельских поселений Спасского муниципального района в случае участия Спасского муниципального района в реализации программ сельских поселений.

Подпрограмма «**Газоснабжение Спасского муниципального района на период 2015-2024 годы»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование подпрограммы, отдельного мероприятия | Источники ресурсного обеспечения | Оценка расходов ( руб)  годы | | | | | | | | | |
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|  | **Подпрограмма**  **«Газоснабжение Спасского муниципального района на период 2015-2024 годы»** | Всего | **8622409,95** | 0 | 0 | 0 | **400000,00** | **45451132,74** | **217 346 435,50** | **112 436 480,04** | **40 087 500,00** | **280 000 000,00** |
| Краевой бюджет | **6897927,96** |  |  |  |  | **41113400,00** | **216 252 004,10** | **111937500,00** | **39 800 000,00** | **278 600 000,00** |
| Районный бюджет | **1724481,99** |  |  |  | 400000,00 | **4337732,74** | **1 094 431,40** | **498 980,04** | **287 500,00** | **1 400 000,00** |
| 1 | **Мероприятия по созданию и развитию системы газоснабжения:** | Всего | **8622409,95** |  |  |  | **400000,00** | **45451132,74** | **217 346 435,50** | **112 436 480,04** | **40 087 500,00** | **280 000 000,00** |
| Краевой бюджет | 6897927,96 |  |  |  |  | **41113400,00** | **216 252 004,10** | **111937500,00** | **39 800 000,00** | **278 600 000,00** |
| Районный бюджет | 1724481,99 |  |  |  | 400000,00 | **4337732,74** | **1 094 431,40** | **498 980,04** | **287 500,00** | **1 400 000,00** |
| 1. Разработка проектной и рабочей документации на строительство объекта «Газовая котельная в с. Летно-Хвалынское» | Всего |  |  |  |  |  | 8950011,40 |  |  |  |  |
| Краевой бюджет |  |  |  |  |  | 8905250,0 |  |  |  |  |
| Районный бюджет |  |  |  |  |  | 44761,40 |  |  |  |  |
| 2. Проведение экспертизы проектно-сметной документации на строительство газовой котельной в с. Летно-Хвалынское | Всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Краевой бюджет |  |  |  |  |  | 1293500,00 |  |  |  |  |
| Районный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Выполнение работ по обновлению отчетов по результатам инженерных изысканий, на корректировку проектно-сметной и рабочей документации по объекту: «Газораспределительные сети в Хвалынском сельском поселении, с. Славинка. 1,2 очередь строительства» | Всего |  |  |  |  |  | 16500049,76 |  |  |  |  |
| Краевой бюджет |  |  |  |  |  | 16417500,00 |  |  |  |  |
| Районный бюджет |  |  |  |  |  | 82549,76 |  |  |  |  |
|  | 4. Проведение экспертизы проектно-сметной документации на строительство газораспределительных сетей в с. Славинка, 1,2 очередь строительства | Всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Краевой бюджет |  |  |  |  |  | 2288500,00 |  |  |  |  |
| Районный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5. Выполнение работ по обновлению отчетов по результатам инженерных изысканий, на корректировку проектно-сметной и рабочей документации по объекту: «Газораспределительные сети в Краснокутском сельском поселении, с. Красный Кут. 1,2 очередь строительства» | Всего |  |  |  |  |  | 10850038,84 |  |  |  |  |
| Краевой бюджет |  |  |  |  |  | 10795750,00 |  |  |  |  |
| Районный бюджет |  |  |  |  |  | 54288,84 |  |  |  |  |
|  | 6. Проведение экспертизы проектно-сметной документации на строительство газораспределительных сетей в с. Красный Кут, 1,2 очередь строительства | Всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Краевой бюджет |  |  |  |  |  | 1412900,00 |  |  |  |  |
| Районный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7. Проведение экспертизы Проектно-сметной документации для 100 % предоплаты по объектам: строительство газовой котельной № 42 с. Летно-Хвалынское и строительство газораспределительных сетей в селах Красный Кут и Славинка | Всего |  |  |  |  |  | 4156132,74 |  |  |  |  |
| Краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Районный бюджет |  |  |  |  |  | 4156132,74 |  |  |  |  |
|  | 8. Проектные работы на строительство газораспределительных сетей в с. Красный | Всего | **8622409,95** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Краевой бюджет | 6897927,96 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Районный бюджет | 1724481,99 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 9. Проверка сметной документации по реконструкции котельной № 42 с. Летно-Хвалынское | Всего |  |  |  |  | 400000,00 |  |  |  |  |  |
| Краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Районный бюджет |  |  |  |  | 400000,00 |  |  |  |  |  |
|  | 10. Строительство газовой котельной в с. Летно-Хвалынское | Всего |  |  |  |  |  |  | 83 460 157,90 |  |  |  |
| Краевой бюджет |  |  |  |  |  |  | 83 035 157,90 |  |  |  |
| Районный бюджет |  |  |  |  |  |  | 425 000,00 |  |  |  |
|  | 11. Строительство газораспределительных сетей в с. Славинка | Всего |  |  |  |  |  |  | 73 778 877,60 | 57 554 783,20 |  |  |
| Краевой бюджет |  |  |  |  |  |  | 73 409 983,20 | 57 212 500,00 |  |  |
| Районный бюджет |  |  |  |  |  |  | 368 894,40 | 342 283,20 |  |  |
|  | 12. Строительство газораспределительных сетей в с. Красный Кут | Всего |  |  |  |  |  |  | 60 107 400,00 | 54 881 696,84 |  |  |
| Краевой бюджет |  |  |  |  |  |  | 59 806 863,00 | 54 725 000,00 |  |  |
| Районный бюджет |  |  |  |  |  |  | 300 537,00 | 156 696,84 |  |  |
|  | 11. Разработка проектной и рабочей документации на строительство газораспределительных сетей в селах Дубовское Дубовского сельского поселения и Прохоры Прохорского сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **40 087 500,00** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | **39 800 000,00** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | **287 500,00** |  |
|  | 12. Строительство газораспределительных сетей в с. Дубовское Дубовского сельского поселения и Прохоры Прохорского сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **280 000 000,00** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **278 600 000,00** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **1 400 000,00** |

Данная подпрограмма разработана с учетом государственной программы Приморского края «Энергоэффективность, развитие газоснабжения и энергетики в Приморском крае» на 2013-2021 годы, утвержденной постановлением администрации Приморского края от 07 декабря 2012 года № 390-па, государственной программой Приморского края «Энергоэффективность, развитие газоснабжения и энергетики в Приморском крае» на 2020-2027 годы, утвержденная постановлением администрации Приморского края от 27 декабря 2019 года № 939-па.